Opis Przedmiotu Zamówienia

Zarządzanie Projektem pn. „Termomodernizacja obiektów Konwentu OO. Bonifratrów pw. Piotra i Pawła w Prudniku.”, realizowanym w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zakres obowiązków Inwestora Zastępczego:

- Analiza zrealizowanego zakresu termomodernizacji w poprzednich latach i możliwość uwzględnienia ich w projekcie.

- Aktualizację załącznika ekologiczno-technicznego w związku ze zmianami w zakresie inwestycji

- Sporządzenie sprawozdań i wniosków o płatność w tym m.in.:

- Przekazanie listy dokumentów niezbędnych do złożenia sprawozdań lub wniosków 
o płatność,

- Weryfikacja dokumentów niezbędnych do złożenia sprawozdań i wniosków o płatność 
w ramach projektu (pod względem kompletności dokumentów, zgodności zapisów dokumentów oraz ich opisów z zakresem rzeczowym i harmonogramem czasowym projektu),

- Przygotowanie sprawozdań i wniosków o płatność w Generatorze Wniosków o Płatność.

- Dokumentacja potwierdzająca kwalifikowalność kosztów w projekcie:

- Weryfikację dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,

- Wsparcie merytoryczne i operacyjne w zakresie opracowania treści brakujących dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach projektu (oświadczeń itp.),

- Wsparcie merytoryczne i operacyjne w zakresie opracowania argumentacji potwierdzającej kwalifikowalność wydatku w projekcie w przypadku zastrzeżeń instytucji.

- Wybór dostawców/wykonawców w ramach projektu w tym m.in.:

- Wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów związanych z wyborem dostawców/wykonawców w ramach realizacji projektu,

- Konsultacje treści dokumentów w ramach procedury wyboru dostawcy/wykonawcy 
(z wyłączeniem kwestii technicznych, zakresu zamówienia, informacji decydujących 
o neutralności technologicznej),

- Kontrola procedury wyboru dostawców/wykonawców,

- Przygotowanie raportu z wyboru dostawcy/wykonawcy.

- Odrębna ewidencja księgowa:

- Weryfikacja zapisów polityki rachunkowości w zakresie zgodności z dokumentami programowymi,

- Wskazanie informacji o brakujących zapisach polityki rachunkowości.

- Wprowadzenie zmian w projekcie:

- Opracowanie wniosku o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie,

- Wsparcie operacyjne w zakresie opracowania argumentacji do wniosku o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie,

- Przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień do wniosku o wprowadzenie zmian do umowy 
o dofinansowanie,

- Opracowanie informacji w zakresie przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w ramach projektu.

- Wskaźniki projektu:

- Weryfikacja prawidłowości udokumentowania wskaźników projektu.

- Promocja i archiwizacja:

- Weryfikacja wewnętrznych regulaminów i instrukcji, dotyczących promocji i archiwizacji projektu w zakresie zgodności z dokumentami programowymi,

- Przekazanie informacji o brakujących lub niezgodnych zapisach regulaminów i instrukcji.